INFORME DIARIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y RESIDENCIA DE OBRA

Control de Actividades, Personal, Ensayos y Registro Fotográfico georreferenciado

| Proyecto / Obra: | Construcción Edificio Torre Residencial | Consecutivo: | INF-2026-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contratista: | Consorcio Constructor Andino S.A.S. | Fecha del Informe: | 24 de Octubre de 2026 |
| Interventoría: | Interventoría Ejemplo S.A.S. | Clima / Jornada: | Despejado (8:00 AM - 5:00 PM) |
| Residente de Obra: | Ing. Residente de Estructura | Matrícula Prof.: | 25202-999999 CND |

## 1. Personal y Equipo en Sitio

| Frente de Trabajo | Especialidad / Cuadrilla | Cantidad (Personal) | Estado / Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Torre 2 - Piso 4 | Armadores de acero (Vigas) | 6 operarios | Conforme según plano estructural |
| Torre 1 - Sótano 1 | Plomería e hidrosanitarias | 4 operarios | Instalación tubería PVC 4 pulgadas |
| Fachada Occidental | Mampostería y pañetes | 5 operarios | Avance según cronograma |

## 2. Actividades Ejecutadas y Vaciados de Concreto

| Elemento Estructural | Volumen (m³) | Resistencia (PSI) | Asentamiento (Slump) | Toma Cilindros |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Losa maciza Nivel +12.40 (Ejes 1-4) | 38.5 m³ | 4000 PSI con fibra | 5.5 pulgadas | 6 probetas (7, 14, 28 días) |
| Columnas C-1, C-2, C-3 Piso 3 | 8.2 m³ | 5000 PSI autocompactante | 6.0 pulgadas | 4 probetas |

## 3. Registro Fotográfico y Georreferenciación

| [ INSERTAR FOTO 1 ] Coordenadas: 4.6514° N, 74.0581° W Hora: 10:45 AM · Frente: Losa Piso 4 | [ INSERTAR FOTO 2 ] Coordenadas: 4.6515° N, 74.0583° W Hora: 11:30 AM · Frente: Ensayo Concreto |
| --- | --- |
| Descripción: Armado de acero longitudinal y estribos según NSR-10 Titulo C. | Descripción: Muestreo y control de calidad de concreto premezclado en obra. |

| _________________________________________ ING. RESIDENTE DE OBRA Nombre y Matrícula Profesional | _________________________________________ ING. DIRECTOR / INTERVENTORÍA Nombre y Matrícula Profesional |
| --- | --- |

⚡ Plantilla gratuita descargada desde Inspecia · https://inspecia.app
¿Cansado de pasar fotos y redactar este informe a mano todas las noches?
Genera este mismo informe desde tu celular con fotos y notas de voz por Telegram en 2 minutos.