INFORME DIARIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y RESIDENCIA DE OBRA
Control de Actividades, Personal, Ensayos y Registro Fotográfico georreferenciado
	Proyecto / Obra:
	Construcción Edificio Torre Residencial
	Consecutivo:
	INF-2026-001

	Contratista:
	Consorcio Constructor Andino S.A.S.
	Fecha del Informe:
	24 de Octubre de 2026

	Interventoría:
	Interventoría Ejemplo S.A.S.
	Clima / Jornada:
	Despejado (8:00 AM - 5:00 PM)

	Residente de Obra:
	Ing. Residente de Estructura
	Matrícula Prof.:
	25202-999999 CND



1. Personal y Equipo en Sitio
	Frente de Trabajo
	Especialidad / Cuadrilla
	Cantidad (Personal)
	Estado / Observación

	Torre 2 - Piso 4
	Armadores de acero (Vigas)
	6 operarios
	Conforme según plano estructural

	Torre 1 - Sótano 1
	Plomería e hidrosanitarias
	4 operarios
	Instalación tubería PVC 4 pulgadas

	Fachada Occidental
	Mampostería y pañetes
	5 operarios
	Avance según cronograma



2. Actividades Ejecutadas y Vaciados de Concreto
	Elemento Estructural
	Volumen (m³)
	Resistencia (PSI)
	Asentamiento (Slump)
	Toma Cilindros

	Losa maciza Nivel +12.40 (Ejes 1-4)
	38.5 m³
	4000 PSI con fibra
	5.5 pulgadas
	6 probetas (7, 14, 28 días)

	Columnas C-1, C-2, C-3 Piso 3
	8.2 m³
	5000 PSI autocompactante
	6.0 pulgadas
	4 probetas



3. Registro Fotográfico y Georreferenciación
	[ INSERTAR FOTO 1 ]
Coordenadas: 4.6514° N, 74.0581° W
Hora: 10:45 AM · Frente: Losa Piso 4
	[ INSERTAR FOTO 2 ]
Coordenadas: 4.6515° N, 74.0583° W
Hora: 11:30 AM · Frente: Ensayo Concreto

	Descripción: Armado de acero longitudinal y estribos según NSR-10 Titulo C.
	Descripción: Muestreo y control de calidad de concreto premezclado en obra.



	_________________________________________
ING. RESIDENTE DE OBRA
Nombre y Matrícula Profesional
	_________________________________________
ING. DIRECTOR / INTERVENTORÍA
Nombre y Matrícula Profesional


⚡ Plantilla gratuita descargada desde Inspecia · https://inspecia.app
¿Cansado de pasar fotos y redactar este informe a mano todas las noches?
Genera este mismo informe desde tu celular con fotos y notas de voz por Telegram en 2 minutos.




